From: 	Kamisdb[SMTP:kamisdb@pino.cbb.entelnet.bo]

Sent: 	Wednesday, May 30, 2001 6:00 AM

Subject: 	informe chi�ata para grupo kami

Carissimi  amici,

non voglio mancare all�appuntamento alla riunione del  1� giugno, e allora con l'aiuto di Cristina e di Celio vi mando qualche foto dello stato dei lavori e dello svolgimento generale del nostro progetto.

Innanzitutto vi dico che ci divertiamo moltissimo per la variet� esagerata di situazioni in cui ci veniamo a trovare e che mettono a dura prova la protezione dei nostri santi di famiglia, degli angeli custodi .....

Da oltre un mese e mezzo l'impresa che costruisce le gallerie � al lavoro e i risultati che fino alla scorsa settimana lasciavano molto a desiderare, adesso sembra che abbiano preso il ritmo e vadano avanti spediti....speriamo che non saltino fuori altri intoppi.....(ormai ci � gi� successo di tutto: il materiale esplosivo difettoso, il compressore che faceva le bizze, il fiume che ci inondava le gallerie, la mancanza di tutto per organizzare un accampamento per 20 persone..)

La prima opera realizzata � stata la strada di accesso fino alla condotta forzata

seguita dalla galleria di captazione dell'acqua nella sua prima fase di opera di presa con lo sghiaiatore e le opere di controllo iniziali, opere che sono state eseguite in una galleria alta 6 metri e larga altrettanti...un vero cavernone che sar� rivestito in cemento e in cui si costruiranno le paratoie di controllo.

Contemporaneamente si � realizzato l'allacciamento della linea elettrica   a 25000 volt e si � realizzato la stazione di trasformazione a 380 volt per i servizi ausiliari, a cui si � aggiunto un km di linea per portare corrente fino alle opere di presa e alle gallerie.

Si � poi proceduto a smontare le vecchie macchine e a iniziare gli scavi per smobilitare i vecchi basamenti di macchina per preparare il terreno alle nuove gettate di cui i nostri amici Efrem, Frizzi, Nolli .....ci hanno gi� mandato.

Questa settimana tireremo via la vecchia condotta forzata e cominceremo la preparazione del piano inclinato per montare un trenino a rotaie per mandare gi� fino alla casa macchine il cemento e poi le macchine stesse mediante un verricello che verr� assicurato all'inizio dove arriva il camion che Tonino ci ha fatto attrezzare ed arrivare...

Il lavoro � enorme se pensiamo che per novembre vogliamo "accendere la lampadina" ma non ci perdiamo d'animo anche perch� vediamo che la Provvidenza � molto professionale con noi e arriva adelle finezze di dettagli insperati.

Vi spero tutti bene e sono molto contento che continui il vostro impegno per Kami, credo che dopo tutte le difficolt� ne valga la pena.

Vi mando un abbraccio personale da estendere a tutti gli amici.

Tenacemente affezionato a tutti voi

Sera