From: Parroquia Kami [mailto:kamisdb@entelnet.bo] 
Sent: martedì 2 settembre 2003 16.31 
Subject: Aggiornamento sui lavori 2

Cari amici di Kami,

i lavori per la perforazione della galleria che portera' l'acqua alla centrale i Quehata sono entrati nel vivo.

Dopo un mese di perforazioni nel settore assegnato alla comunita' di Laguani le gallerie di servizio o finestre hanno gia' raggiunto una lunghezza i circa 30 metri e ben due, la numero 3 e la numero 4 sono giunte all'incrocio con la galleria. In generale i lavori procedo bene a parte piccoli imprevisti legati alla linea dell'aria compressa che tuttavia sembrano arrivare ad una soluzione definitiva ed alla scarsita' di acqua nel fiume che ci costringe a limitare le ore di funzionamento della centrale di Chiñata che alimenta il grande compressore.

Dalla scorsa settimana ha iniziatole perforazioni anche la comunita' di Quehata ed ora ci troviamo con tutte e 14 le finestre aperte.

La roccia non e' sempre clemente ed in alcuni casi si e' rivelata molto fratturata o ricca di infiltrazioni di acqua e qusto sta un poco rallentando l'avanzamento di alcune quadriglie ma il morale e' alto e la voglia di lavorare non manca.

Domani, 3 di settembre, ci sara' la riunione con i 7 contrattisti che sancira' la fine del periodo di prova e l'inizio ufficiale dei lavori.

Allego a queste poche frasi alcune foto che testimoniano l'inizio delle perforazioni a Quehata e l'inizio della galleria principale nella finestra 4.

Da Kami un abbraccio forte

Alberto